Приложение № 2

к постановлению Администрации Карповского сельского поселения

от 19.08.2024 г. № 62

ОТЧЕТ

о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2022-2031 годы

(наименование программы Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области)

- на 1 января 2024 года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 1-й год |  | Объем (рублей) 2-й год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1-й год |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  | План | Факт | План |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы: Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; Обеспечение более комфортных условий проживания населения Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы: - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации | 601 |  | Всего, из них расходы за счет: | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Приобретение материалов | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | X | Х |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение дорожной краски и нанесение горизонтальной разметки «Пешеходный переход» | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 69632 | 69632 | 63648,00 | 63648,00 | Количество нанесения горизонтальной разметки «Пешеходный переход» | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 69632 | 69632 | 63648,00 | 63648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3: Организация дорожного движения | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | X |  |  | Х |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3: Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 5520 | 5520 | 0 | 0 | Количество установленных дорожных знаков | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5520 | 5520 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3: Актуализация дислокации дорожных знаков | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение дислокации дорожных знаков | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4: Ремонт, содержание автомобильных дорог | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 427361,05 | 218800 | 438036,45 | 434500,00 | Х | Х | Х | Х | X |  | Х |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 427361,05 | 218800 | 438036,45 | 434500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Киркование автомобильной дороги в с. Карповка | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированной автомобильной дороги | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Карбышева в д. Пальцевка | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | - | - | Протяженность отремонтированной автомобильной дороги | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в с. Карповка и д. Пальцевка | 601 | Х | Всего, из них расходы за счет: | 106920 | 106920 | 331250,00 | 331250,00 | Протяженность отремонтированной автомобильной дороги | м | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 106920 | 106920 | 331250,00 | 331250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2022-2031 годы

за 2023 год

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы утверждена постановлением Администрации Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 01.06.2022 г. № 57.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения Карповского сельского поселения.