# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КАРПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таврического муниципального района

Омской области

от 01 апреля 2019 г. № 26

с. Карповка

О внесении изменений в постановление Администрации Карповского сельского поселения от 17.11.2017 г. № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законами Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Карповского сельского поселения от 14.08.2013 г. № 99 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы».

2. По тексту слова «на 2018-2020 годы», заменить на «на 2018-2024 годы».

3. Программу «Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Карповского сельского поселения                                    Н.И. Переверзев

Приложение

к постановлению Администрации Карповского сельского поселения от 01.04.2019 г. № 26

Приложение № 1

к постановлению Администрации Карповского сельского поселения от 17.11.2017 г. № 109

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы | Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Сроки реализации программы | С 01 января 2018 по 31 декабря 2024 года |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. - Повышение уровня благоустройства территории общего пользования на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов Карповского сельского поселения. 2. Благоустройство общественной территории Карповского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить из бюджета Карповского сельского поселения 698 150,50 руб., в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 99735,80 - в 2019 году – 99735,80 - в 2020 году – 99735,80 - в 2021 году – 99735,80 - в 2022 году – 99735,80 - в 2023 году – 99735,78 - в 2024 году – 99735,72 Прогнозируемый объем финансирования программы за счет субсидий из регионального бюджета составит – 13 963 010,00руб., в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 1 994 715,72 - в 2019 году – 1 994 715,72 - в 2020 году – 1 994 715,72 - в 2021 году – 1 994 715,72 - в 2022 году – 1 994 715,72 - в 2023 году – 1 994 715,71 - в 2024 году – 1 994 715,69 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: - повышение уровня комфорта проживания населения на территории Карповского сельского поселения; - повышение уровня благоустройства сельских территорий. |

Раздел 2. Общая характеристика текущего состояния

социально-экономического развития Карповского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Карповского поселения»

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей Карповского сельского поселения является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий общего пользования.

Благоустройство территории Карповского сельского поселения включает комплекс мероприятий по содержанию сельских территорий, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории Карповского сельского поселения находится 198 многоквартирных домов, 5 общественных территорий и 66 индивидуальных жилых домостроений.

При этом уровень благоустройства дворовых территорий составляет 49 процентов, общественных территорий – 51 процент. Оценка уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки невозможна без проведения инвентаризации.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий Карповского поселения относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия и объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, что не отвечают современным требованиям

- значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий;

- отсутствие элементов благоустройства (скамеек, урн, детских площадок);

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства сельских территорий не могут быть решены в пределах одного финансового года, возникла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды в Карповском поселении в долгосрочном периоде.

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в Карповском поселении с привлечением граждан, в том числе:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их эффективными, открытыми, востребованными);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- повысит уровень культуры пользования граждан объектами благоустройства, бережное отношение к элементам благоустройства;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:

1) городская среда – совокупность огромного числа объектов, которые создают единое городское пространство;

- 2) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- 3) заинтересованное лицо – собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;

4) дизайн-проект – графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Карповского поселения.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

5) общественная территория – территория Карповского сельского поселения соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, иная территория).

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Карповского сельского поселения за период 2014 – 2017 годов установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д), соответствующих Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории поселения составляет 49 процентов от общего количества дворовых территорий.

В настоящее время благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 25 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях (скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок и т.п.) наблюдается почти полностью  разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям, недостаточное освещение данных территорий.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство населенного пункта не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

На общественных территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия, недостаточное освещение данных территорий. Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного образа Карповского сельского поселения, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории.

Комплексный подход к реализации мероприятий данной программы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн, росту благоустройства территорий общего пользования Карповского сельского поселения.

- Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

1) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем  реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

- В рамках решения этой задачи планируется организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения наиболее посещаемых общественных территорий.

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2018–2024 годов.

- Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

- Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы формируется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из областного бюджета и средств софинансирования проекта из бюджета Карповского сельского поселения

| № п/п | Главный распорядитель средств бюджета | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | За счет бюджета Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | 698 150,50 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,78 | 99 735,72 |
| 2 | Прогнозируемый объем финансирования из областного бюджета | 13 963 010,00 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,71 | 1 994 715,69 |

- Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Карповского сельского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных программой.

- Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для формирования комфортной городской среды в Карповском сельском поселении и обеспечить достижение следующих основных результатов:

1) повышение уровня комфорта проживания населения на территории сельского поселения;

2) повышение уровня благоустройства сельских территорий.

3) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, приведены в таблице.

| № п/п | Ожидаемый результат реализации муници-пальной программы | Показатель, характеризующий достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня комфорта проживания населения на территории поселения | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
|  |  | - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения | % | 35 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства сельских территорий | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 100 |

- Раздел 7. Система управления реализацией муниципальной программы

Ответственным исполнителем и участником муниципальной программы является Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, которая обеспечивает:

- реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

- формирование отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и формирование пояснительной записки к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании отчета о реализации муниципальной программы;

- Раздел 8. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов

их выполнения

Решение задачи 1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» программы «Формирование комфортной городской среды» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2) мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Реализация вышеуказанных мероприятий задачи 1 программы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Карповского сельского поселения, приведенным в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе (далее – Порядок разработки дизайн-проектов).

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются после проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Омской области.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (далее – Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п (далее – Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения).

Администрация Карповского сельского поселения имеет право:

1. исключить из Адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и обществненых территорий обществненой комиссией в порядке, установленном этой комиссией;

2. исключить из Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном этой комиссией.

Дворовая территория не подлежит включению в Адресный перечень дворовых территорий в случае признания многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо все жилые помещения в котором не отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

- Методика расчета целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

Перечень мероприятий с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 6 «Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды».

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий программы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий программы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

Решение задачи 2) «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий» включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий;

2) мероприятие «Благоустройство общественных территорий» включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий.

Реализация вышеуказанных мероприятий программы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки дизайн-проектов.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов (далее – Адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий формируется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также в соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года                    № 691/пр.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, формируется общественной комиссией Карповского сельского поселения.

- Методика расчета целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 2 программы «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» |  |  |  |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 2 | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

Перечень мероприятий задачи 2 программы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 7 перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды».

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий программы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий программы, уточнения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий и т.п.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

- ПОРЯДОК

- разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

- и утверждения дизайн-проектов благоустройства

- дворовых территорий многоквартирных домов

- и общественных территорий Карповского сельского поселения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  Карповского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

2. Разработка дизайн-проектов

2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  Карповского сельского поселения осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории  Карповского сельского поселения, осуществляется Администрацией Карповского сельского поселения с участием заинтересованных лиц.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

5. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Администрация Карповского сельского поселения уведомляет лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

6. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами в срок, не превышающий                     3 рабочих дней. Согласованный дизайн-проект утверждается протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

7. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

8. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории  Карповского сельского поселения осуществляется общественной комиссией Карповского сельского поселения, созданной постановлением Администрации  Карповского сельского поселения от 12 октября 2017 года № 100.

9. Дизайн-проект благоустройства общественной территории  Карповского сельского поселения утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

_______________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки (далее – Порядок), разработан в целях формирования Адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки (далее – Адресный перечень текущего года) в рамках муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды», и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в Адресный перечень текущего года.

2. Администрация Карповского сельского поселения обеспечивает проведение информационно-разъяснительной работы о порядке представления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года и итогах отбора многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в период с 2018 по 2024 годы, прием и регистрацию, рассмотрение и оценку заявок о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года и прилагаемых к ним документов.

2. Порядок представления предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года

3. Дворовая территория, расположенная на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, подлежащая благоустройству, включается в Адресный перечень текущего года по итогам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц.

4. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию Карповского поселения на бумажном носителе.

Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в уведомлении, размещенном в средствах массовой информации и на официальном сайте Карповского сельского поселения в сети «Интернет», но не позднее 1 мая текущего года.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.

- При приеме заявки заинтересованному лицу возвращается второй экземпляр заявки с отметкой о приеме, указанием даты и времени сдачи и его порядкового номера.

В случае выявления причин, являющихся основанием для возврата заявки, в срок, установленный настоящим Порядком, заинтересованное лицо вправе повторно направить заявку о включении дворовых территорий в Адресный перечень текущего года. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

- Заявки, поступившие после установленного настоящим Порядком срока, регистрируются и возвращаются заинтересованному лицу без рассмотрения.

5. Для включения дворовой территории в Адресный перечень текущего года заинтересованные лица представляют следующие документы:

1) заявка о включении многоквартирного дома в Адресный перечень текущего года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (два экземпляра);

2) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, членов товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (далее – ТСЖ), соответствующих установленным требованиям, оформленных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 937/пр 
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор», решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в Адресный перечень текущего года;

б) перечень работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, определенного постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» (далее – минимальный перечень видов работ).

При формировании предложений по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории заинтересованные лица вправе осуществить выбор вида работ, входящих в минимальный перечень видов работ;

в) перечень работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, определенного постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» (далее – дополнительный перечень видов работ), в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ;

г) форма и доля (финансового и (или) трудового) участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

д) решение об определении лица (лиц), которое (которые) от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено (уполномочены) на представление предложений, согласование дизайн-проекта ремонта дворовой территории, благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке, заключение договоров в целях обеспечения софинансирования, подписание документов в период проведения благоустройства дворовой территории, включая наделение его (их) правом подписания от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме актов приемки выполненных работ формы КС-2 (далее – представитель);

е) решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных (оборудованных) на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

ж) решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

3) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие элементов благоустройства дворовых территорий или их ненадлежащее состояние (при наличии);

4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

5) сведения о финансовом и (или) трудовом участии граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, подтвержденные документально в зависимости от формы такого участия (в случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом и (или) трудовом участии).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового участия возможно трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе путем:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта и другие работы;

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года

7. Для рассмотрения и оценки заявок о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года, представленных документов, составления ранжированного перечня многоквартирных домов для включения в Адресный перечень текущего года создается комиссия администрации Карповского сельского поселения.

В состав окружной комиссии включаются специалисты администрации Карповского сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также общественности, саморегулируемых организаций в сфере жилищного хозяйства (по согласованию).

Персональный состав окружной комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом главы Администрации Карповского сельского поселения.

8. К каждой заявке о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года прикладывается паспорт благоустройства дворовой территории по форме, установленной  Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п (далее – Порядок проведения инвентаризации).

- 9. После завершения приема заявок о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года окружная комиссия в течение десяти рабочих дней проводит проверку и оценку представленных документов, по результатам которых составляет ранжированный перечень многоквартирных домов, предлагаемых для включения в Адресный перечень текущего года, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

11. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается заинтересованному лицу с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

12. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:

1) представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;

2) представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка;

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.

- 13. Оценка обращений о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года осуществляется с учетом их физического состояния.

- Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации.

- Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству исходя из минимального перечня видов работ.

14. По итогам оценки обращений о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года в пределах объема финансирования за счет всех источников финансирования формируется Адресный перечень текущего года в границах Карповского сельского поселения,

15. По истечению срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, комиссия направляет в Администрацию Карповского сельского поселения сформированный ранжированный Адресный перечень текущего года в границах поселения, для включения в Адресный перечень текущего года.

16. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, формируется отдельный резервный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Адресный перечень текущего года на последующие годы либо для финансирования в год подачи заявки в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

17. Администрация Карповского сельского поселения  осуществляет подготовку рассмотрения сводного Адресного перечня текущего года общественной комиссией Администрации Карповского сельского поселения, созданной в соответствии с постановлением Администрации Карповского сельского поселения от 12 октября 2017 года № 100 «О создании общественной комиссии Администрации Карповского сельского поселения».

4. Заключительные положения

18. Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области обеспечивает хранение заявок и прилагаемых к ним документов в отношении многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень текущего года, в течение последующих трех лет.

19.  Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  обеспечивают хранение поступивших заявок и прилагаемых к ним документов в отношении многоквартирных домов, принявших участие в отборе и не включенных в Адресный перечень текущего года, в течение последующих трех лет.

Приложение № 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА

заявки о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

В Администрацию Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области ______________________________________

указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
_______________________________________
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Номер контактного телефона:
_______________________________________

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в программу  муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома (многоквартирных домов)_____________________________________________
___________________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки в рамках муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды», для благоустройства дворовой территории.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) выполнено в _______ году при сдаче дома в эксплуатацию, в последний раз работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома выполнялись в ______ году (если имеются указанные данные).

Необходимо выполнить ремонт дворовых проездов (тротуаров, подходов к подъездам, автомобильных дорог, образующих проезды к дворовой территории) общей площадью ___________________________ кв. м.

Необходимо обеспечить освещение дворовой территории ____________.

Необходима установка скамеек ____________ шт., урн ___________ шт.

Дополнительно сообщаю ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,

озеленение территорий, иные виды работ)

Собственники помещений в многоквартирном доме готовы принять ________________________________ участие в объеме __________ процентов.

(финансовое и (или) трудовое)

Представителем собственников помещений в многоквартирном доме, которому общее собрание собственников помещений поручило решать все вопросы, в том числе представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, их приемке и подписывать все документы, связанные с проведением вышеуказанных работ, является _______________________________________, _________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 646806, г. Омская обл., Таврический р-н, с. Карповка, ул._____________д. _______, кв. ______, контактные телефоны _____________________________________.

| Представитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Отметка администрации ________________________ Карповского сельского поселения: пакет документов принят «___» ___________ 20___ года в ___ часов ___ минут, порядковый номер _____.

________________

Приложение № 2

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ*

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) ____________________________________________

по _________________________________________________________________

в Карповском сельском поселении,

подлежащего благоустройству в 20___ году

Общая площадь асфальтобетонного покрытия дворовой территории – _______ кв. м.

Площадь участка асфальтобетонного покрытия дворовой территории,

подлежащего капитальному ремонту (ремонту) – ______ кв. м.

Протяженность бордюров** – ______ м; протяженность            поребриков*** – ______ м.

Многоквартирный дом

___  м

___ м

Условные обозначения:

– участок дворовой территории, подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

– участок дворовой территории, не подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

– бордюры;

– поребрики.

Представитель управляющей организации (ТСЖ, лица, заключившего договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

________________ / ___________________ / ______________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель собственников помещений

в многоквартирном доме __________________ / _______________________

(подпись, Ф.И.О.)

____________________

* – дизайн-проект – схема участка дворовой территории многоквартирного дома должна быть подготовлена с учетом конфигурации многоквартирного дома;

** – бордюр – каменный разделитель между проезжей частью и тротуаром;

*** – поребрик – каменная окантовка тротуарной пешеходной дорожки.

_______________

Приложение № 3

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 20___ году

по Карповскому сельскому поселению Таврического муниципального района Омской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Дата и время подачи заявки | Перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Уполномоченный представитель собственников помещений в МКД (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный |  |  |  | Дополнительный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид работ | Объем | Участие |  | Вид работ | Объем | Участие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма | % |  |  | Форма | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

- ПОРЯДОК

- аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

- 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки в рамках муниципальной программы Карповского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

- 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2) финансовое участие – минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий определены Постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года 
№ 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды».

3. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Формы финансового участия

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в доле, которая  определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Доля участия бюджета Карповского сельского поселения на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии лимитами бюджетной росписи.

Заинтересованные лица могут принять участие в выполнении минимального перечня и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в не денежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

3. Условия аккумулирования и расходования средств

5. При определении стоимости работ по благоустройству дворовой территории используется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденные настоящей программой.

6. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий из бюджета Омской области осуществляется на основании соглашения, заключенного между органами исполнительной власти омской области и органами местного самоуправления Карповского сельского поселения. При этом заключение соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Карповского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы должно быть осуществлено не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

7. Администрация Карповского сельского поселения обеспечивает учет поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

8. Администрация Карповского сельского поселения ежемесячно опубликовывает указанные данные о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на сайте в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет». Бюджетное учреждение ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Администрации Карповского сельского поселения от 12 октября 2017 года №100 «О создании общественной комиссии Администрации Карповского сельского поселения».

10. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству

дворовых территорий

11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству в 2018-2024 годах.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | Советская, дом 14 |
| 2 | Советская, дом 14 а |
| 3 | Советская, дом 16 |
| 4 | Советская, дом 16 а |
| 5 | Советская, дом 18 |
| 6 | Советская, дом 18 а |
| 7 | Первомайская, дом 6 |
| 8 | Первомайская, дом 8 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

НОРМАТИВЫ СТОИМОСТИ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ,

включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства

1. Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий

Таблица 1

Ремонт дворовых проездов

| № п/п | Вид работ | Эскиз | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия |  | 768870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

| № п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа «Кобра» |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

| № п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Скамья деревянная |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

| № п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |

2. Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий

Таблица 5

Оборудование детских площадок

| № п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | объект |  | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет (код. ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 |  |
| 2 | Песочница «Сказка» (код МФ-1.17) |  | 9 094,00 | 6 995,00 | 2 099,00 |  |
| 3 | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальной программы Карповского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

| № | Наименование | Участники муниципальной программы, ответственные за | Объем финансирования мероприятия , рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия муниципальной программы Карповского сельского поселения) | реализацию мероприятия | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства Карповского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Мероприятия по благоустройству многоквартирных домов |  | Всего, | 3 603 960,00 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,42 | 514 851,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Карповского СП | 180 198,00 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.янв | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | АКСП | Всего, в том числе: | 3 603 960,00 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,43 | 514 851,42 | 514 851,43 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
|  |  |  | Бюджет Карповского СП | 180 198,00 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,58 | 25 742,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  | Всего, | 10 359 050,00 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Карповского СП | 517 952,50 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,20 | 73 993,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.янв | Благоустройство общественных территорий | АКСП | Всего, в том числе: | 10 359 050,00 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,29 | 1 479 864,26 | Количество общественных территорий , на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Бюджет Карповского СП | 517 952,50 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,22 | 73 993,20 | 73 993,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | Всего, в том числе: | 13 963 010,00 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,72 | 1 994 715,71 | 1 994 715,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Карповского СП | 698 150,50 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,80 | 99 735,78 | 99 735,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

АКСП – Администрация Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области__________________

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в период с 2018 по 2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская дом 3 | Комплексное благоустройство |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Физическое состояние дворовой территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходим ремонт дворовых проездов | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий | Необходима установка скамеек | Необходима установка урн |
| 1 | Советская дом 14 | Да | Да | Да | Да |
| 2 | Советская дом 14а | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Советская дом 16 | Да | Да | Да | Да |
| 4 | Советская дом 16а | Да | Да | Да | Да |
| 5 | Советская дом 18 | Да | Да | Да | Да |
| 6 | Советская дом 18а | Да | Да | Да | Да |
| 7 | Первомайская дом 6 | Да | Да | Да | Да |
| 8 | Первомайская дом 8 | Да | Да | Да | Да |